抚农组发〔2023〕25号

中共抚松县委农村工作领导小组

关于下达2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚

成果和乡村振兴实施项目计划的公示公告

为贯彻落实《中共吉林省委省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作实际，经县委农村工作领导小组研究审定，现对下达2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴实施项目计划进行公示公告。

本次下达中央、省财政专项乡村振兴衔接资金551万元，具体资金安排如下：

1.万良镇朝阳村木灵芝孢子粉生产设备采购项目，总投资79.6万元（包含其他资金30.1万元）；

- 2.仙人桥镇河北村分布式光伏发电项目，总投资79.7万元（包含其他资金30.2万元）；

- 3.东岗镇大碱场村红色研学拓展基地和生态园项目，总投资79.7万元（包含其他资金30.2万元）；

- 4.2023年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目第二部分，总投资158.33万元（包含其他资金76.62万元）；

5.2023年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目第三部分，总投资148.1万元；

6.提取项目管理费7.89万元；

- 7.仙人桥镇黄家崴子村梅花鹿养殖项目，总投资25万元；

- 8.仙人桥镇黄家崴子村温室棚膜果蔬种植项目，总投资33万元；

- 9.露水河镇砬子村边沟整修工程项目，总投资70.17万元；

- 10吉林省抚松县国有林总场（红松母树林林场）红松经济林建设项目，总投资36.63万元；

公示期为十天：2023年6月7日至2023年6月17日，如在公示期内有异议请打监督举报电话，无异议，将按照相关程序组织实施。

投诉监督单位名称：抚松县乡村振兴局

抚松县举报监督电话:0439-6858057

全国扶贫监督举报电话：12317

地址：抚松县抚松镇鹿鸣街

电子邮箱：fsxxczxj@163.com

特此公示。

附件：抚松县2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划安排情况明细表

中共抚松县委农村工作领导小组

2023年6月7日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚松县2023年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划安排情况明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：抚松县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元、人 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 | 责任 | 主要建设 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益脱贫人口 |  | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 实施年度 | 备注 |
|  |  | 类别 |  |  | 进度 | 单位 | 内容及规模 | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 县级 | 其它 | 户 | 人 |  |  |  |  |
| 2023年中省财政衔接资金计划安排项目总计 |  |  |  |  |  |  |  | 630.63 | 392 | 159 |  | 167.12 | 64 | 92 |  |  |  |  |
| 1 | 万良镇朝阳村木灵芝孢子粉生产设备采购项目 | 产业发展类 | 新建 | 朝阳村 | 2023年7月起至2023年12月止 | 万良镇政府 | 1.碾压式孢子粉破壁机2台（附带自动上料机），孢子粉烘干灭菌1台。 | 79.6 | 49.5 |  |  | 30.1 | 1 | 2 | 带动脱贫人口2人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目建设获得酬劳； | 2023 | 乡村振兴 |
| 2 | 仙人桥镇河北村分布式光伏发电项目 | 产业发展类 | 新建 | 河北村 | 2023年8月-12月 | 仙人桥镇政府 | 1.建设160千瓦的光伏发电板 | 79.7 | 49.5 |  |  | 30.2 | 3 | 4 | 带动脱贫人口4人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目建设获得酬劳； | 2023 | 乡村振兴 |
| 3 | 东岗镇大碱场村红色研学拓展基地和生态园项目 | 产业发展类 | 新建 | 大碱场村 | 2023年8月-12月 | 东岗镇政府 | 1.拓展基地。建设面积1500-3000平方米，需要平整场地购买专业设施，主要有高空断桥、低空木桥、攀岩、穿越铁丝网、秋千桥、平衡木、滚球桶等内容，预计投资总额25万元。 2.建设红色研学生态园项目。建设面积500平米，建成后可提供研学、观赏、采摘，餐饮等功能，预计投资55万元。 | 79.7 | 49.5 |  |  | 30.2 | 4 | 5 | 带动脱贫人口5人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目建设获得酬劳； | 2023 | 乡村振兴 |
| 4 | 2023年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目第二部分 | 基础设施类 | 新建 | 万良镇苇芦村、兴隆乡板石村 | 2023年7月起至2023年12月止 | 抚松县农业农村局 | 万良镇苇芦村：D500半管边沟296m，整管边沟26m，D400半管边沟121m，整管边沟18m，原边沟拆除396m，新建浆砌石边沟516m，门口恢复水泥混凝土78㎡，边沟盖板65块，新建水泥混凝土道路377㎡。 兴隆乡板石村：沥青混凝土罩面4823㎡。 | 158.33 |  | 81.71 |  | 76.62 | 6 | 9 | 带动脱贫人口9人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023 | 乡村振兴 |
| 5 | 2023年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目第三部分 | 基础设施类 | 新建 | 露水河镇砬子河村、兴参镇阳岔村 | 2023年7月起至2023年12月止 | 抚松县农业农村局 | 兴参镇阳岔村：D500半管边沟46m，原边沟拆除80m，新建浆砌石边沟34m，沥青混凝土道路544.7㎡，沥青混凝土罩面6609.6㎡。 露水河镇砬子河村：新建水泥混凝土道路1310㎡，新建浆砌石边沟126m。 | 148.1 | 148.1 |  |  |  | 22 | 32 | 带动脱贫人口32人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023 | 乡村振兴 |
| 6 | 项目管理费 |  |  |  |  |  |  | 7.89 | 4.32 | 3.57 |  |  |  |  |  |  | 2023年 | 乡村振兴 |
|  | 项目管理费(民宗） |  |  |  |  |  |  | 2.83 | 0.55 | 2.28 |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |
|  | 项目管理费(林业局） |  |  |  |  |  |  | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |
|  | 项目管理费(乡村振兴） |  |  |  |  |  |  | 4.69 | 3.4 | 1.29 |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |
| 7 | 仙人桥镇黄家崴子村梅花鹿养殖项目 | 产业发展类 | 新建 | 仙人桥镇黄家崴子村 | 2023.05-2023.11 | 仙人桥镇人民政府 | 购买梅花鹿种鹿2头，鹿苗13头 | 25 | 21.45 | 3.55 |  |  | 3 | 5 | 带动脱贫人口5人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023年 | 民宗局 |
| 8 | 仙人桥镇黄家崴子村温室棚膜果蔬种植项目 | 产业发展类 | 新建 | 仙人桥镇黄家崴子村 | 2023.06-2023.11 | 仙人桥镇人民政府 | 项目年产黄瓜、西红柿、小白菜、生菜、油菜3.95万斤。用地面积1113.6平方米，建设温室大棚1栋，长58米，宽9.12米，建筑面积513.6平方米。 | 33 | 33 |  |  |  | 3 | 5 | 带动脱贫人口5人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目管理运营；项目资产收益分配 | 2023年 | 民宗局 |
| 9 | 露水河镇砬子村边沟整修工程项目 | 基础设施类 | 新建 | 露水河镇 砬子河村 | 2023.05-2023.11 | 露水河镇人民政府 | 整修浆砌石边沟841米 | 70.17 |  | 70.17 |  |  | 19 | 30 | 带动脱贫人口30人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目建设获得酬劳 | 2023年 | 民宗局 |
| 10 | 吉林省抚松县国有林总场（红松母树林林场）红松经济林建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吉林省抚松县国有林总场（红松母树林林场） | 2022.04-2022.12 | 吉林省抚松县国有林总场 | 1、新建护栏15000米左右，2、维修道路1400米，3、购置打药植保无人机一台，4、购置生产作业设备13套、监测设备6套、作业车1辆等。 | 36.63 | 36.63 |  |  |  | 4 | 11 | 带动脱贫林场职工11人 | 有劳动能力的脱贫林场职工参与项目建设获得酬劳； | 2023 | 林草局 |
| 9 | 露水河镇砬子村边沟整修工程项目 | 基础设施类 | 新建 | 露水河镇 砬子河村 | 2023.05-2023.11 | 露水河镇人民政府 | 整修浆砌石边沟841米 | 70.17 |  | 70.17 |  |  | 19 | 30 | 带动脱贫人口30人 | 有劳动能力的脱贫户参与项目建设获得酬劳 | 2023年 | 民宗局 |
| 10 | 吉林省抚松县国有林总场（红松母树林林场）红松经济林建设项目 | 产业发展类 | 新建 | 吉林省抚松县国有林总场（红松母树林林场） | 2022.04-2022.12 | 吉林省抚松县国有林总场 | 1、新建护栏15000米左右，2、维修道路1400米，3、购置打药植保无人机一台，4、购置生产作业设备13套、监测设备6套、作业车1辆等。 | 36.63 | 36.63 |  |  |  |  |  | 带动脱贫林场职工40人 | 有劳动能力的脱贫林场职工参与项目建设获得酬劳； | 2023 | 林草局 |