# 抚松县2024年中省财政衔接乡村振兴补助资金项目库调整公告

根据国家、省乡村振兴局做好县级乡村振兴项目库建设要求，现将抚松县2024年财政衔接乡村振兴补助资金建设项目库动态调整面向社会予以公告：

本次安排入库项目12个，项目总资金2443.15万元，按照资金数额召开抚松县农村工作领导小组会议，按照轻重缓急和脱贫人口发展现状足年下达项目实施计划。

本次移出项目库项目：1.2024年兴隆乡南天门村产业融合示范项目，总投资517.8万元。2.2024年抚松县乡村振兴仙人桥镇道路提升改造项目，总投资200万元。3.2024年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目第一部分，总投资530万元。4.2024年东岗镇大碱场村红色研学拓展基地，总投资82.55万元。5.大碱场村红色研学接待中心，总投资517万元。

投诉监督单位名称：抚松县农业农村局

抚松县举报监督电话:0439-6858057

全国扶贫监督举报电话：12317

地址：抚松县抚松镇鹿鸣街96号

电子邮箱：fsxxczxj@163.com

特此公告。

附：抚松县2024年首批巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库情况明细表。

中共抚松县委农村工作领导小组

2023年6月4日

| 抚松县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目动态储备库明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 建设 性质 | 具体类别 | 项目建设内容 | 概算 总投 资（万元） | 合作经济组织或村民自筹 资金 | 实施周期 | 实施主体 |  |  |  | 项目所在村（单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 | 法人代表 | 直接负责人 | 联系电话 | 名 称 | 法人代表 | 联系电话 | 是否为省级脱贫村 | 户数 | 人口 数 | 少数民族户数 | 少数民族人口数 | 脱贫 户数 | 脱贫人口数 | 脱贫少数 民族户数 | 脱贫少数民族人口数 | 预计辐射带动脱贫人口 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 | 人 |  |  |  |
| 1 | 县农业农村局 | 2024年乡村振兴仙人桥镇河北村道路提升改造项目 | 改建 | 基础设施 | 道路沥青混凝土罩面12条，总长度1940.9m，宽度3~4.5m，总面积7500.45m² | 102.18 |  | 2024.7-2024.10 | 县农业农村局 | 林彦旭 | 万时锋 | 13894040016 |  |  |  | 否 | 156 | 428 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 县农业农村局 | 2024年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目 | 改建 | 基础设施 | 道路沥青混凝土罩面6条，总长度1745.9m，宽度2.5~4.6m，总面积7173.12m² | 97.82 |  | 2024.7-2024.10 | 县农业农村局 | 林彦旭 | 万时锋 | 13894040016 |  |  |  | 是 | 197 | 476 |  |  | 17 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 县农业农村局 | 2024年乡村振兴北岗镇村内边沟改造项目 | 改建 | 基础设施 | （1）改建毛石边沟1条，长度为735.3m，其中毛石长度723.3m，DN500混凝土过道管长度12m，设置钢筋混凝土盖板212m。 （2）改建钢筋混凝土半管边沟1条，长度为203.5m，设置钢筋混凝土盖板40m。 | 122.21 |  | 2024.7-2024.11 | 县农业农村局 | 林彦旭 | 万时锋 | 13894040016 |  |  |  | 否 | 110 | 406 |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 县农业农村局 | 2024年乡村振兴兴隆乡村内边沟改造项目 | 改建 | 基础设施 | 改建毛石边沟，总长度834m，其中毛石长度802m，DN500混凝土过道管长度32m，设置钢筋混凝土盖板95m。 | 147.23 |  | 2024.7-2024.11 | 县农业农村局 | 林彦旭 | 万时锋 | 13894040016 |  |  |  | 否 | 92 | 205 |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 县农业农村局 | 2024年乡村振兴兴参镇村内边沟改造项目 | 改建 | 基础设施 | （1）改建钢筋混凝土半管边沟3条，长度为387.6m，设置钢筋混凝土盖板50m； （2）改建毛石边沟3条，总长度868.5m，其中毛石长度773.5m，DN500混凝土过道管长度95m，设置钢筋混凝土盖板89m。 | 165.21 |  | 2024.7-2024.11 | 县农业农村局 | 林彦旭 | 万时锋 | 13894040016 |  |  |  | 否 | 105 | 331 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 县农业农村局 | 2024年抚松县乡村振兴农村基础设施建设项目第三部分 | 改建 | 基础设施 | （1）改建混凝土道路4条，总长度580.4m，宽度为3.5～4.5m，总面积2401.7m²。（2）改建混凝土边沟1条，长度为369m，设置钢筋混凝土盖板40m。 | 95.35 |  | 2024.7-2024.11 | 县农业农村局 | 林彦旭 | 万时锋 | 13894040016 |  |  |  | 否 | 96 | 259 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 露水河镇 | 露水河镇旅游沿线环境卫生市场化服务项目 | 新建 | 产业项目 | 购置1台道路清扫车、清雪设备1套。 | 78.6 |  | 2024年7月-2024年12月 | 露水河镇人民政府 | 苏月涛 | 何耐铂 | 13843947155 | 清水河村 | 许经安 | 13843935313 | 否 | 210 | 387 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |  |  |  |
| 8 | 兴隆乡 | 2024年兴隆乡南天门村产业发展项目 | 新建 | 产业项目 | 与企业合作开展农、文、旅等产业项目 | 354.3 |  | 2024年7月—2024年12月 | 兴隆乡人民政府 | 李聪 | 王雁鹤 | 18643943399 | 南天门村 | 王晓东 | 18843977377 | 否 | 47 | 102 | 7 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 |  |  |  |
| 9 | 抚松镇 | 抚松镇合兴村东北粘甜玉米深加工项目二期 | 新建 | 产业项目 | 购置扒皮机、切头去尾机、刷毛机、真空包装机、杀菌釜、叉车、成品锅炉房等 | 612 |  | 2024年5月-2024年8月 | 抚松县抚松镇人民政府 | 汲建松 | 李功义 | 15943985000 | 合兴村 | 刘兴元 | 19843989888 | 否 | 334 | 867 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 42 |  |  |  |
| 10 | 兴隆乡 | 2024年兴隆乡松江村特色煎饼产业配套设备项目 | 新建 | 产业项目 | 采购自动煎饼机7台，自动叠煎饼机2台，碾磨机1台，自动上料机1台，自动蒸饭车3台，大功率气泵2台。 | 39.2 |  | 2024年7月—2024年12月 | 兴隆乡人民政府 | 李聪 | 王雁鹤 | 18643943399 | 松江村 | 李文禄 | 13039389828 | 是 | 298 | 610 | 7 | 13 | 19 | 28 | 0 | 0 | 19 | 28 |  |  |  |
| 11 | 兴参镇 | 兴参镇榆树村秸秆离田设备购置项目 | 新建 | 产业项目 | 1、秸秆收获机定制款一台，型号6JS-180。2、秸秆搂草机两台，型号 LCJ -10加重款。3、秸秆集散车三台，型号4.5m*3m大2.2m。4、久硕牌72至尊版秸秆压块打包机。 | 29.5 |  | 2024年7月-2024年8月 | 兴参镇人民政府 | 李兆红 | 李宏 | 15500499219 | 榆树村 | 孙永和 | 15943948682 | 否 | 254 | 540 | 35 | 52 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 |  |  |  |
| 12 | 东岗镇 | 2024年东岗镇大碱场村苗木培育投资合作项目 | 新建 | 产业类 | 与抚松县喜林苗木有限公司进行投资合作，从事苗木采购及繁育、销售等生产经营活动 | 599.55 |  | 2024年7月-2024年12月 | 东岗镇人民政府 | 孙海波 | 韩松珊 | 13634391444 | 大碱场村 | 蔡秀芳 |  | 否 | 83 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 |  |  |  |